Plano de Evolução do Framework de Testes Automatizados

Adequação do sistema atual para uso como framework Python corporativo de regressivos Power Curve

Documento de direcionamento técnico e operacional

Mensagem executiva A recomendação é preservar os cenários e arquivos já validados pelo cliente, criando uma camada de compatibilidade e evoluindo o motor Python em fases. O foco não deve ser reescrever tudo, mas transformar o protótipo atual em uma solução segura, testável, rastreável, multi-tenant e simples de manter.

# 1. Objetivo do documento

Este documento consolida as evoluções necessárias para transformar o sistema atual de testes automatizados da Porto em um framework Python mais adequado ao uso interno da área. O objetivo é orientar uma evolução controlada, preservando o que já foi validado pelo cliente e adicionando gradualmente práticas de engenharia, segurança, testes automatizados, rastreabilidade e suporte a múltiplos clientes.

A proposta não é descartar o código existente. O sistema atual já contém valor operacional: gera requests, executa chamadas em lote, salva responses, atualiza planilhas e possui uma base relevante de regressivos por produto. A evolução recomendada é criar uma arquitetura que mantenha esse legado funcionando e, ao mesmo tempo, permita que o projeto cresça para um framework corporativo.

# 2. Contexto e motivação

A área desenvolve soluções no Power Curve para originação e decisão de crédito. Essas soluções possuem políticas de análise, chamadas a APIs externas e diferentes fluxos por produto, canal, campanha e perfil PF ou PJ. Como nem todas as squads possuem QA dedicado, existe risco de alterações em política passarem sem regressivo suficiente e gerarem defeitos, retrabalho ou rollback.

O sistema atual foi criado para apoiar a execução de regressivos da Porto, usando arquivos JSON de request, planilhas Excel de validação e scripts Python. Ele resolve parte do problema operacional, mas ainda não atende plenamente a requisitos de segurança, escalabilidade, multi-tenant, orquestração completa, testes do próprio código e evidência estruturada.

Princípio de evolução O legado deve continuar funcionando. A evolução deve profissionalizar a execução sem quebrar os cenários validados pelo cliente.

# 3. Diagnóstico do sistema atual

| Área | Situação atual | Direção recomendada |
| --- | --- | --- |
| Environment/ | Configura endpoints e parâmetros por ambiente. | Aproveitar, migrando gradualmente para config por tenant. |
| Kernel/ | Concentra scripts de token, execução, geração de request e validação. | Refatorar por etapas, sem quebrar execução atual. |
| Regressivos/ | Contém cenários por produto e bloco, já validados funcionalmente. | Congelar como legado, não alterar diretamente. |
| JsonBase/ | Contém request base usada na geração de requests. | Aproveitar como referência de template. |
| Arquivos .bat | Facilitam a execução por usuários funcionais. | Manter como atalhos, mas criar CLI única. |
| Planilhas Excel | São usadas para geração e validação de cenários. | Manter no modo legado e preparar conversão futura. |

O projeto atual possui uma estrutura de regressivos por produto, incluindo Cartão PJ, Cartão PF, Fiança, Consórcio, Financiamento, Empréstimo e Recebíveis. Essa base é um ativo importante e não deve ser convertida manualmente para outro formato neste momento.

# 4. Premissas da evolução

Não alterar arquivos de cenários validados pelo cliente.

Preservar a execução atual enquanto a nova arquitetura é introduzida.

Separar modo legado de modo novo.

Adicionar testes com pytest sem chamar APIs reais nos testes unitários.

Evitar armazenamento de senhas, tokens e secrets em arquivos ou código.

Gerar evidência estruturada em JSON além dos relatórios atuais.

Manter o motor Python responsável por executar a orquestração definida em configuração por cliente, projeto ou solução.

Preparar o projeto para múltiplos tenants, ambientes, produtos e clientes.

Evitar aumento de complexidade que dificulte manutenção por pessoas funcionais.

# 5. Arquitetura recomendada

A arquitetura recomendada preserva dois modos de uso. O modo legado lê os arquivos atuais, executa requests já validadas e mantém compatibilidade operacional. O modo novo usa templates, CSV, payload_overrides e relatório estruturado para novos cenários e futuras evoluções.

| Componente | Responsabilidade | Artefatos |
| --- | --- | --- |
| Modo legado | Executa JSONs e planilhas atuais sem alterar a base validada. | Regressivos/*, Environment/*.json, planilhas atuais. |
| Modo novo | Usa templates completos, CSV simples, payload_overrides e validações declaradas. | templates/, scenarios/, config/tenants/. |
| Motor comum | Centraliza token, chamadas, execução de fluxos configuráveis, validações e relatório. | src/test_engine/. |
| Relatório estruturado | Registra cenários, steps, requests, responses e validações. | reports/execution.json. |

# 6. Fluxo funcional desejado

A regra funcional do framework não deve ficar fixa no código. Cada cliente, projeto ou solução deve poder definir seu próprio fluxo de chamadas por configuração, mantendo o motor Python genérico, reaproveitável e preparado para múltiplos tenants.

No modelo atual da Porto, o fluxo conhecido envolve AnaliseCredito, AnaliseFraude e Homologacao. Esse comportamento deve ser tratado como uma configuração do projeto Porto, e não como uma regra rígida do framework.

## 6.1 Princípio de orquestração

O framework deve possuir um orquestrador genérico capaz de executar uma sequência de etapas definida em arquivo de configuração. Cada etapa do fluxo deve informar:

nome da API;

endpoint configurado;

template de request;

condição para execução;

campos que devem ser salvos no contexto;

validações aplicáveis;

próxima etapa do fluxo.

Com isso, o código Python não precisa conhecer previamente todos os fluxos de todos os clientes. Ele apenas interpreta a configuração e executa as etapas na ordem definida.

## 6.2 Exemplo de fluxo configurável para Porto

Para a solução Porto, um fluxo inicial poderia ser configurado da seguinte forma:

flows:

analise_credito_porto:

description: Fluxo padrão Porto para análise de crédito

steps:

- name: AnaliseCredito

api_name: AnaliseCredito

template: analise_credito.json.j2

execute_when: always

save_context:

numero_proposta: data.integracao.numero_proposta

status_proposta: data.integracao.status_proposta

cod_produto: data.integracao.cod_prod

cpf_cnpj: data.integracao.cpf_cnpj

- name: AnaliseFraude

api_name: AnaliseFraude

template: analise_fraude.json.j2

execute_when:

field: context.status_proposta

operator: equals

value: PENDENTE-FRAUDE

- name: Homologacao

api_name: Homologacao

template: homologacao.json.j2

execute_when:

field: scenario.executar_homologacao

operator: equals

value: S

Esse exemplo mantém o comportamento atual da Porto, mas sem deixar a regra fixa dentro do PropostaFlow ou de qualquer classe equivalente do motor.

## 6.3 Tratamento do status PENDENTE-FRAUDE

No fluxo Porto, o status data.integracao.status_proposta = PENDENTE-FRAUDE deve ser tratado apenas como gatilho de fluxo. Ele não representa a decisão final do cenário.

Quando esse status for retornado pela AnaliseCredito, o orquestrador deve chamar a etapa configurada para AnaliseFraude, desde que essa regra esteja definida no fluxo do projeto. A decisão final de cenários com fraude deve ser validada no response da AnaliseFraude, conforme as validações configuradas no cenário.

## 6.4 Reaproveitamento de dados entre etapas

O orquestrador deve permitir salvar valores retornados por uma etapa e reutilizá-los nas etapas seguintes. No caso da Porto, o campo data.integracao.numero_proposta retornado pela AnaliseCredito deve ser salvo no contexto da execução e reaproveitado nas chamadas seguintes.

## 6.5 Payload de Homologacao validado

No fluxo Porto, a Homologacao deve receber o numero_proposta retornado pela AnaliseCredito.

{

"integracao": {

"codigo_proposta_PCO": "{{ numero_proposta }}"

}

}

A chamada da Homologacao não deve ser obrigatória para todos os cenários. Ela deve ocorrer quando a configuração do fluxo ou o próprio cenário indicar essa necessidade. No modo novo, a chamada pode ser controlada pela coluna executar_homologacao = S. No modo legado, o comportamento atual pode ser preservado temporariamente para manter compatibilidade com os cenários já validados pelo cliente.

## 6.6 Benefício da configuração por fluxo

Com essa abordagem, o framework passa a suportar diferentes clientes e soluções sem alteração de código. Exemplos de variação por cliente:

cliente que possui apenas AnaliseCredito;

cliente que possui AnaliseCredito e Homologacao;

cliente que possui etapa de fraude;

cliente que possui chamadas intermediárias para APIs externas;

cliente que possui etapas de simulação usando externalResponses;

cliente que exige validações em APIs diferentes.

O motor Python permanece o mesmo. O que muda é a configuração do fluxo.

## 6.7 Diretriz arquitetural

O código executa fluxos.

A configuração define os fluxos.

O cenário define a massa e as validações.

Essa separação evita que novas soluções ou clientes exijam alteração no código principal do framework. Também prepara o sistema para o futuro frontend, onde o usuário poderá selecionar ou configurar o fluxo do projeto sem depender de alteração técnica no motor.

# 7. Evoluções necessárias

| Frente | Evolução | Prioridade | Risco | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Higiene do projeto | Corrigir requirements, .gitignore, README e estrutura básica. | Alta | Baixo | Projeto instalável e documentado. |
| Pytest | Adicionar testes unitários e integração local sem API real. | Alta | Baixo | python -m pytest -q executa com sucesso. |
| Modo legado | Criar camada para executar arquivos atuais sem alterá-los. | Alta | Médio | Regressivos atuais continuam funcionando. |
| Relatório JSON | Gerar execution.json com steps, payloads, responses e validações. | Alta | Médio | Relatório estruturado disponível por execução. |
| Orquestração configurável | Criar engine de fluxo por configuração, incluindo AnaliseFraude por PENDENTE-FRAUDE no fluxo Porto. | Alta | Médio | Fluxo executado conforme configuração do cliente/projeto. |
| Segurança | Mascarar tokens, remover senha em arquivo, sanitizar logs. | Alta | Médio | Nenhum secret em código, log ou relatório. |
| Multi-tenant | Migrar Environment para config/tenants/<cliente>/<ambiente>.yaml. | Média | Médio | Porto isolado como primeiro tenant. |
| CLI única | Substituir múltiplos .bat por comandos padronizados. | Média | Médio | Usuário roda suites por parâmetros. |
| Modo novo | Introduzir templates, CSV e payload_overrides para novos cenários. | Média | Médio | Novos cenários sem alterar código. |
| Frontend futuro | Permitir operação via tela, importação e relatório. | Baixa agora | Alto | Somente após motor estabilizado. |

# 8. Roadmap recomendado

| Fase | Nome | Escopo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Preservação do legado | Congelar Regressivos, definir política de não alteração direta, documentar estrutura atual. | Base validada preservada. |
| Fase 1 | Higiene e testes | Corrigir requirements, adicionar pytest.ini, criar testes de JSON legado, criar README. | Projeto testável localmente. |
| Fase 2 | Relatório estruturado | Gerar execution.json além do CSV e das planilhas atuais. | Evidência técnica padronizada. |
| Fase 3 | Orquestração configurável | Criar engine de fluxo configurável e configurar Porto com AnaliseFraude por PENDENTE-FRAUDE e Homologacao parametrizada. | Fluxos funcionais definidos fora do código. |
| Fase 4 | Segurança | Mascaramento, senha segura, UCB com senha aleatória e limpeza de logs. | Redução de risco operacional. |
| Fase 5 | Multi-tenant | Config por cliente e ambiente, mantendo Porto como primeiro tenant. | Base escalável para outros clientes. |
| Fase 6 | Modo novo | Templates, CSV, payload_overrides e validators reutilizáveis. | Criação de cenários sem alterar código. |
| Fase 7 | Frontend | Tela para criar, importar, executar e consultar relatórios. | Operação amigável para usuários funcionais. |

# 9. Testes com pytest

O pytest deve ser usado primeiro para proteger o código e validar compatibilidade dos arquivos existentes. Ele não deve chamar APIs reais por padrão. Chamadas reais devem ficar separadas em testes marcados como regression ou continuar sendo executadas pela CLI operacional.

| Tipo de teste | Objetivo | Usa token? | Quando rodar |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitário | Valida funções pequenas, parser de JSON, json_path, validações e montagem de payload. | Não | Sempre no pipeline local. |
| Integração local | Valida loaders e orquestração com clients fake. | Não | Após unitários. |
| Regressivo real | Executa chamadas reais contra ambiente UCB, PT ou PP. | Sim | Somente sob demanda com marca regression. |

# 10. Segurança e governança

Não versionar .env, responses sensíveis, relatórios brutos ou tokens.

Remover a pasta .git de qualquer ZIP compartilhado.

Mascarar Authorization, access_token, refresh_token, senhas e headers sensíveis em logs e relatórios.

Gerar senha aleatória para UCB quando o ambiente aceitar qualquer senha.

Usar getpass, secret manager ou cofre corporativo para PT e PP.

Truncar responses de erro muito grandes, especialmente HTML de bloqueio de proxy ou páginas de erro.

Registrar evidências suficientes para auditoria sem expor dados sensíveis.

# 11. Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Alterar cenários validados sem controle | Quebra de confiança do cliente e perda de referência funcional. | Congelar Regressivos e criar camada de compatibilidade. |
| Refatoração grande demais | Paralisa execução atual e aumenta risco político. | Evoluir por fases pequenas com testes. |
| Segredos em arquivo ou log | Risco de segurança e não conformidade. | Mascaramento, getpass, .gitignore e secret manager. |
| Testes chamando API por padrão | Falsos negativos por ambiente, rede ou token. | Separar unitários de regression. |
| CSV ou template complexos demais | Manutenção difícil para usuários funcionais. | Template base e overrides apenas para o que muda. |
| Duplicidade entre modo legado e novo | Dois motores com comportamentos diferentes. | Criar motor comum e loaders diferentes. |

# 12. Backlog inicial sugerido

| # | Item | Prioridade | Perfil | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corrigir requirements.txt | Alta | Dev | Instalação limpa das dependências. |
| 2 | Criar pytest.ini e tests/unit | Alta | Dev | Primeiros testes locais passando. |
| 3 | Adicionar teste de JSON legado válido | Alta | Dev | Validação de Regressivos sem API real. |
| 4 | Criar README raiz | Alta | Dev/PO | Onboarding mínimo do projeto. |
| 5 | Criar relatório execution.json no modo legado | Alta | Dev | Evidência estruturada. |
| 6 | Mascarar secrets em logs e relatórios | Alta | Dev/Security | Sem exposição de token e senha. |
| 7 | Criar engine de fluxo configurável e configurar AnaliseFraude por PENDENTE-FRAUDE para Porto | Alta | Dev | Fluxo de Porto configurado sem regra fixa no código. |
| 8 | Criar config/tenants/porto | Média | Dev | Primeiro passo multi-tenant. |
| 9 | Criar legacy_cli.py | Média | Dev | CLI única para modo legado. |
| 10 | Documentar modo legado e modo novo | Média | PO/Dev | Uso claro para equipe. |

# 13. Benefícios esperados

Preservação dos cenários já validados pelo cliente.

Redução do risco de rollback por falta de regressivo.

Melhor rastreabilidade de execução e evidências.

Menor dependência de múltiplos .bat e processos manuais.

Base mais segura para credenciais e tokens.

Possibilidade de evoluir para múltiplos clientes e ambientes.

Apoio ao desenvolvimento de estagiários e analistas na leitura de APIs, JSON, planilhas, Python e evidências.

Preparação para frontend futuro sem duplicar a regra de validação no navegador.

# 14. Recomendação final

A recomendação é aprovar uma evolução incremental, começando por higiene do projeto, testes locais e preservação do legado. O sistema atual deve ser tratado como base operacional validada, não como arquitetura final. A partir dele, devemos criar uma camada de compatibilidade e um motor mais organizado, que possa atender tanto o formato atual quanto o modelo novo com templates, CSV e payload_overrides.

Depois disso, o projeto pode evoluir para relatório estruturado, orquestração configurável de fluxos, segurança, multi-tenant e frontend.

Decisão recomendada Não reescrever tudo agora. Não alterar os cenários validados. Criar modo legado, adicionar testes e relatório estruturado, e evoluir o motor em fases controladas.

# 15. Fontes analisadas

Este documento foi elaborado com base no ZIP do sistema atual frameworktestes_porto, no Swagger da AnaliseCredito, nos resultados de execução do Bruno API para Cartão PJ, no exemplo de relatório JSON do MVP anterior e nas diretrizes operacionais definidas para este trabalho.

Versão 1.0